План работ по внедрению электронного журнала (ЭЖ) в МОУ «СОШ №4»

| № п.п. | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознакомление сотрудников и органов самоуправления ОУ с ЭЖ и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей. | Август | Директор школы Дьякова З. Ф. |
|  | Организация обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ. | Сентябрь | Администрация школы |
|  | Формирование группы разработки нормативного и регламентационного обеспечения. | Сентябрь | Администрация школы |
|  | Анализ готовности учреждения к внедрению ЭЖ: уровень ИКТ - компетентности сотрудников ОУ, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ; психологическую готовность сотрудников ОУ к инновационной деятельности и повышению квалификации; техническое оснащение ОУ и возможность дополнительного оснащения; расположение компьютеров в ОУ и организацию доступа к ним. | Август сентябрь | Администрация школы |
|  | Определение состава работников ОУ, участвующих во внедрении ЭЖ | Август сентябрь | Администрация школы |
|  | Распределение обязанностей по работе с ЭЖ между сотрудниками ОУ, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования | Сентябрь | Директор школы Дьякова З. Ф. |
|  | Определение необходимых требований к обучению работников ОУ; | Сентябрь | Учитель информатики и ИКТ Крупина Т. А. |
|  | Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ. | Сентябрь | Зам. директора по АХЧ Орлова А. Ю., учитель информатики и ИКТ Крупина Т. А. |
|  | Разработка проектов изменений в действующих документах (локальных актах) и проектов новых документов (локальных нормативных актов) ОУ, относящихся к использованию ЭЖ | Сентябрь октябрь | Администрация школы |
|  | Подготовка и заключение договоров (соглашений), регулирующих отношения по использованию ЭЖ, в том числе определяющих юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных. | Сентябрь октябрь | Администрация школы |
|  | Организация обучения | Сентябрь октябрь | Учитель информатики и ИКТ Крупина Т. А. |
|  | Подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения | Сентябрь октябрь | Зам. директора по АХЧ Орлова А. Ю., учитель информатики и ИКТ Крупина Т. А. |
|  | Подготовка информации и заполнение базы данных | Сентябрь | Классные руководители |
|  | Контроль правильности заполнения информации. | Октябрь | Зам. директора по УВР Жильцов А. В., Грыдова Н. И. |

Директор МОУ «СОШ № 4»: ______________ Дьякова З. Ф.